

Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.11.2022 № 2427

**г. Железногорск**

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» "

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирования современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»":

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку 5 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | В реализации Программы подпрограммы не выделяются.  Отдельные мероприятия Программы:  1. Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды;  2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства;  3. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды;  4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства;  5. Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк";  6. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;  7. Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту: "Спортивный бульвар, в границах от спортивного комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, вдоль ул. Парковая";  8. Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту: "Толгут парк";  9. Расходы на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |

».

1.2. В приложении № 1 к постановлению строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

«1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

|  |  |
| --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Финансирование программы составит  251 610 157,82 руб., в том числе за счет средств:  федерального бюджета – 197 591 454,78руб.,  краевого бюджета – 5 725 866,04 руб.,  местного бюджета – 48 292 837,00 руб., или в том числе по годам:  из федерального бюджета:  2022 г. — 122 484 948,00 руб.,  2023 г. — 35 576 765,45 руб.,  2024 г. — 39 529 741,33 руб.,  из краевого бюджета:  2022 г. — 1 772 892,00 руб.,  2023 г. — 1 872 461,34 руб.,  2024 г. — 2 080 512,70 руб.,  из местного бюджета:  2022 г. — 44 567 520,00 руб.,  2023 г. — 1 764 624,00 руб.,  2024 г. — 1 960 693,00 руб. |

».

1.3. Приложение к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел № 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции :

## «5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.

**Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск.**

В целях повышения степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей Программы реализуются следующие принципы:

- участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в Муниципальную программу;

- обеспечения вовлеченности заинтересованных граждан за счет размещения на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» достоверной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого дизайн-проекта благоустройства до проведения самого общественного обсуждения;

- осуществления общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий (включая как возможность для контроля со стороны заинтересованных лиц, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта).

**Мероприятие 1:** Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды.

В целях выполнения мероприятия:

Осуществляется постоянная работа Общественной комиссии по развитию городской среды (далее – Общественная комиссия) с организацией информативности населения ЗАТО Железногорск о ходе реализации Программы. Работа Общественной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды».

Проводится общественное обсуждение Программы. Общественное обсуждение проекта Программы предусматривает рассмотрение проекта программы представителями общественности с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) и рассмотрение проекта программы общественной комиссией. Порядок общественного обсуждения проекта Программы утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 2325.

Организуется отбор общественной территории для последующего благоустройства и включения в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в соответствующий период (приложение № 3 к Программе) путем голосования граждан, в возрасте от 14 лет, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «24благоустройство.рф» и на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также заполнением бюллетеней. Порядок голосования утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Для выполнения данного мероприятия финансирование из местного бюджета не требуется.

**Мероприятие 2:** Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства. Финансирование из местного бюджета на проведение инвентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управления градостроительства в рамках исполнения должностных обязанностей.

**Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск.**

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2020 № 2314 «О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финансовое обеспечение следующих мероприятий:

**Мероприятие 3:** Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

Данное мероприятие направлено на благоустройство дворовых и общественных территорий.

Расходование средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, может осуществляться путем:

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений) в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=056103AA516806F2E58B620D697C6E6BD9FDC7AB97F9B5ADAE6C534BBEDA91FD78885BB9AAFF6D48893B96BE91l1X1H) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

**2.1. Благоустройство дворовых территорий.**

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно [приложению № 3](#Приложение_3_к_Программе) к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный и дополнительный перечни работ.

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:

- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому,

- ремонт дворового проезда,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:

- оборудование детской площадки,

- оборудование спортивной площадки,

- устройство пешеходных дорожек из асфальтобетонного покрытия.

Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для лиц с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения. Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2022 году за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 10 105 483,88 руб.,

- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 531 867,57 руб.,

- средств местного бюджета в размере 580 005,57 руб.

В 2023 году за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 10 673 029,45 руб.,

- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 561 738,39 руб.,

- средств местного бюджета в размере 529 387,00 руб.

В 2024 году за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 11 858 921,63 руб.,

- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 624 153,77 руб.,

- средств местного бюджета в размере 588 208,00 руб.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ приведены в [приложении № 5](#Приложение_5_к_Программе) к настоящей Программе.

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена возможность привлечения студенческих строительных отрядов.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости, кроме работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помещений многоквартирных домов на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу проводится Общественной комиссией по балльной системе, исходя из критериев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, определяется ежегодно по этапам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренном [приложением № 4](#Приложение_4_к_Программе) к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, сформирован решением Общественной комиссией от 08.09.2021. По результатам обсуждения предложений граждан перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, состоит из 8 объектов (приложение № 3 к настоящей Программе). Все дизайн-проекты согласованы с представителями собственников многоквартирных домов и утверждены Общественной комиссией.

В случае удовлетворительного технического состояния объектов (элементов) благоустройства и (или) работ по благоустройству, входящих в состав минимального (дополнительного) перечня, допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние необходимо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства.

**2.2. Благоустройство общественных пространств.**

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно [приложению № 3](#Приложение_3_к_Программе) к Программе.

Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благоустройства определены по результатам инвентаризации общественных территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации, для общественного обсуждения был размещен на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по мере поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации дополнительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования в муниципальную программу определяется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году, осуществлялся в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2020 № 2314 «О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году» (приложение № 3 к настоящей Программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий осуществляется в порядке, предусмотренном [приложением № 4](#Приложение_4_к_Программе) к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство общественных пространств, предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2022 году за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 23 579 464,12руб.,

- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 241 024,43руб.,

- средств местного бюджета в размере 1 353 346,43 руб.;

В 2023 году за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 24 903 736 руб.,

- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 310 722,95руб.,

- средств местного бюджета в размере 1 235 237,00 руб.

В 2024 году за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 27 670 819,70 руб.,

- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 456 358,93 руб.,

- средств местного бюджета в размере 1 372 485, 00 руб.

Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В период с 15.12.2020 по 19.02.2021 проведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2022 году. По итогам голосования протоколом Общественной комиссии от 20.02.2021 признана набравшей наибольшее количество голосов территория от стадиона Октябрь до центральной арки при входе на стадион Труд (Свердлова, 3/1) – «Спортивная Аллея».

В период с 15.04.2022 по 31.05.2022 проведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году. По результатам голосования протоколом Общественной комиссии по развитию городской среды от 01.06.2022 признана набравшей наибольшее количество голосов территория - Спортивный Бульвар (территория от центральной арки при входе на стадион Труд до Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова (Парковая, 9/1).

**Мероприятие 4:** Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства**.**

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Программы, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями, утвержденными правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск, согласно [приложению № 3](#Приложение_3_к_Программе) к Программе.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентаризации и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Финансирование из местного бюджета на проведение инвентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управления градостроительства в рамках должностных обязанностей. Финансирование благоустройства земельных участков проводится за счет средств юридических лиц и предпринимателей. Заключение соглашения о благоустройстве объектов недвижимого имущества носит заявительный характер.

**Мероприятие 5, 6, 9:** Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк". Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Расходы на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

По результатам подведения итогов голосования по выбору общественной территории отобранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Общественной комиссией по развитию городской среды 15.03.2021 определена территория, прилегающая к городскому озеру г. Железногорска (в районе «народной» тропы и открытой площадки у Кантатского водохранилища (60 лет ВЛКСМ) - Линейный «Нейтрино Парк», подлежащая благоустройству в 2022 году.

Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк" в 2022 году составят 42 639 168,00 руб. из местного бюджета.

Новым значимым источником финансирования для благоустройства общественных территорий стала победа во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, протоколом заседания Федеральной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 19.08.2021 № 2 городскому округу ЗАТО Железногорск присвоено 73,226 баллов и выделено 88 800 000,00 млн. рублей на реализацию проекта Линейного «Нейтрино-парка», в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. В целях участия в данном конкурсе одним из условий является софинансирование местного бюджета.

**Мероприятие 7, 8.** Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту: "Спортивный бульвар, в границах от спортивного комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, вдоль ул. Парковая". Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту: "Толгут парк".

Железногорск славен своими спортивными достижениями. В городе очень компактно расположены основные спортивные учреждения. Так на территории от стадиона «Октябрь» до городского парка им. Кирова расположены:

- бассейн Труд,

- стадион Труд,

- ФОКОТ,

- площадка для занятий большим теннисом,

- баскетбольная площадка,

- скейт парк.

Расходы по мероприятию «Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту: "Спортивный бульвар, в границах от спортивного комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, вдоль ул. Парковая" составляют 595 000,00 руб.

Парк расположен на территории Подгорного. В поселке отсутствуют благоустроенные общественные места, в связи с чем принято решение о необходимости благоустройства парка.

Расходы по мероприятию «Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту: "Толгут парк» составляют 600 000,00 руб.».

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 |  |  |  |  |
| к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск | | | |  |
| от 25.11.2022 № 2427 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  |
| к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | | | | |

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Цель программы: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании | % | x | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий | - | 74,13 | 74,83 | 75,52 | 75,66 |
|  | Целевой показатель 2: Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования по результатам инвентаризации 2021 года | % | x | Управление градостроительства, паспорт благоустройства общественных пространств | - | 93,88 | 95,24 | 95,92 | 96,60 |
|  | Целевой показатель 3: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО Железногорск | % | x | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды | 22,28 | 36,13 | 20 | 25 | 30 |
| 1.1. | Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество совещаний общественной комиссии по развитию городской среды | ед. | 0,05 | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды | 31 | 35 | 19 | 19 | 8 |
| 1.1.2. | Количество предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения проекта Программы | ед. | 0,05 | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 1.1.3. | Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО Железногорск | ед. | 0,05 | Отдел общественных связей | - | 28123 | 15568 | 19460 | 23352 |
|  | Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства | ед. | 0,02 | Управление градостроительства | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды. Мероприятие 5: Благоустройство общественных территорий (площадка в районе нежилого здания клуба "Юность"). Мероприятие 7. Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту: "Спортивный бульвар, в границах от спортивного комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, вдоль ул. Парковая". Мероприятие 8. Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту : "Толгут парк" | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Реализованные мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных территорий), не менее ед. накопительным итогом | ед. | 0,5 | Управление градостроительства | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 1.3.2. | Реализованные мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий), накопительным итогом | ед. | 0,2 | Управление городского хозяйства | 177 | 181 | 189 | 195 | 195 |
| 1.3.3. | Среднее значение индекса качества городской среды | условные единицы | 0,1 | Управление градостроительства | 2,1 | 193 | 212 | 221 | 239 |
|  | Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Количество мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства | ед. | 0,02 | Управление градостроительства | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 |
|  | Мероприятие 5. Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк"; Мероприятие 6. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  Мероприятие 9. Расходы на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк" | ед. | 0,01 | Управление градостроительства | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф. Тельманова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 | |  |  |
| к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск | | | |
| от 25.11.2022 № 2427 | |  |  |
|  |  |  |  |
| Приложение № 1 | |  |  |
| к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | | | |

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **КБК** | | | | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **Итого на период** |
| **КЦСР** | **КВСР** | **КФСР** | **КВР** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ВСЕГО:** |  |  |  |  | 168 825 360,00 | 39 213 850,79 | 43 570 947,03 | 251 610 157,82 |
| ***Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"*** | 1800000000 |  |  |  | 168 825 360,00 | 39 213 850,79 | 43 570 947,03 | 251 610 157,82 |
| ***Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк"*** | 1800000040 |  |  |  | 41 439 168,00 | 0,00 | 0,00 | 41 439 168,00 |
| ***Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск*** | 1800000040 | 009 |  |  | 41 439 168,00 | 0,00 | 0,00 | 41 439 168,00 |
| ***Благоустройство*** | 1800000040 | 009 | 0503 |  | 41 439 168,00 | 0,00 | 0,00 | 41 439 168,00 |
| ***Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям*** | 1800000040 | 009 | 0503 | 600 | 41 439 168,00 | 0,00 | 0,00 | 41 439 168,00 |
| ***Субсидии автономным учреждениям*** | 1800000040 | 009 | 0503 | 620 | 41 439 168,00 | 0,00 | 0,00 | 41 439 168,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 1800000040 | 009 | 0503 | 622 | 41 439 168,00 | 0,00 | 0,00 | 41 439 168,00 |
| ***Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту: "Спортивный бульвар, в границах от спортивного комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, вдоль ул. Парковая"*** | 1800000060 |  |  |  | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| ***Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск*** | 1800000060 | 009 |  |  | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| ***Благоустройство*** | 1800000060 | 009 | 0503 |  | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| ***Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*** | 1800000060 | 009 | 0503 | 200 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| ***Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*** | 1800000060 | 009 | 0503 | 240 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1800000060 | 009 | 0503 | 244 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| ***Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту : "Толгут парк"*** | 1800000070 |  |  |  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| ***Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск*** | 1800000070 | 009 |  |  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| ***Благоустройство*** | 1800000070 | 009 | 0503 |  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| ***Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*** | 1800000070 | 009 | 0503 | 200 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| ***Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*** | 1800000070 | 009 | 0503 | 240 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1800000070 | 009 | 0503 | 244 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| ***Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды*** | 180F254240 |  |  |  | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| ***Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск*** | 180F254240 | 009 |  |  | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| ***Благоустройство*** | 180F254240 | 009 | 0503 |  | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| ***Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям*** | 180F254240 | 009 | 0503 | 600 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| ***Субсидии автономным учреждениям*** | 180F254240 | 009 | 0503 | 620 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 180F254240 | 009 | 0503 | 622 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| ***Расходы на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды*** | 180F25424F |  |  |  | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| ***Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск*** | 180F25424F | 009 |  |  | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| ***Благоустройство*** | 180F25424F | 009 | 0503 |  | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| ***Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям*** | 180F25424F | 009 | 0503 | 600 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| ***Субсидии автономным учреждениям*** | 180F25424F | 009 | 0503 | 620 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 180F25424F | 009 | 0503 | 622 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| ***Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды*** | 180F255550 |  |  |  | 37 391 192,00 | 39 213 850,79 | 43 570 947,03 | 120 175 989,82 |
| ***Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск*** | 180F255550 | 009 |  |  | 37 391 192,00 | 39 213 850,79 | 43 570 947,03 | 120 175 989,82 |
| ***Дорожное хозяйство (дорожные фонды)*** | 180F255550 | 009 | 0409 |  | 5 691 553,07 | 0,00 | 0,00 | 5 691 553,07 |
| ***Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям*** | 180F255550 | 009 | 0409 | 600 | 667 993,87 | 0,00 | 0,00 | 667 993,87 |
| ***Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)*** | 180F255550 | 009 | 0409 | 630 | 667 993,87 | 0,00 | 0,00 | 667 993,87 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат | 180F255550 | 009 | 0409 | 631 | 667 993,87 | 0,00 | 0,00 | 667 993,87 |
| ***Иные бюджетные ассигнования*** | 180F255550 | 009 | 0409 | 800 | 5 023 559,20 | 0,00 | 0,00 | 5 023 559,20 |
| ***Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг*** | 180F255550 | 009 | 0409 | 810 | 5 023 559,20 | 0,00 | 0,00 | 5 023 559,20 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 180F255550 | 009 | 0409 | 811 | 5 023 559,20 | 0,00 | 0,00 | 5 023 559,20 |
| ***Благоустройство*** | 180F255550 | 009 | 0503 |  | 31 699 638,93 | 39 213 850,79 | 43 570 947,03 | 114 484 436,75 |
| ***Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*** | 180F255550 | 009 | 0503 | 200 | 26 173 834,98 | 27 449 695,95 | 30 499 663,63 | 84 123 194,56 |
| ***Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд*** | 180F255550 | 009 | 0503 | 240 | 26 173 834,98 | 27 449 695,95 | 30 499 663,63 | 84 123 194,56 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 180F255550 | 009 | 0503 | 244 | 26 173 834,98 | 27 449 695,95 | 30 499 663,63 | 84 123 194,56 |
| ***Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям*** | 180F255550 | 009 | 0503 | 600 | 117 116,69 | 0,00 | 0,00 | 117 116,69 |
| ***Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)*** | 180F255550 | 009 | 0503 | 630 | 117 116,69 | 0,00 | 0,00 | 117 116,69 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат | 180F255550 | 009 | 0503 | 631 | 117 116,69 | 0,00 | 0,00 | 117 116,69 |
| ***Иные бюджетные ассигнования*** | 180F255550 | 009 | 0503 | 800 | 5 408 687,26 | 11 764 154,84 | 13 071 283,40 | 30 244 125,50 |
| ***Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг*** | 180F255550 | 009 | 0503 | 810 | 5 408 687,26 | 11 764 154,84 | 13 071 283,40 | 30 244 125,50 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 180F255550 | 009 | 0503 | 811 | 5 408 687,26 | 11 764 154,84 | 13 071 283,40 | 30 244 125,50 |

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф. Тельманова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3 | |  |  |
| к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск | | | |
| от 25.11.2022 № 2427 | |  |  |
|  |  |  |  |
| Приложение № 2 | |  |  |
| к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | | | |

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Уровень бюджетной системы / источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы | всего | 168 825 360,00 | 39 213 850,79 | 43 570 947,03 | 251 610 157,82 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 122 484 948,00 | 35 576 765,45 | 39 529 741,33 | 197 591 454,78 |
| краевой бюджет | 1 772 892,00 | 1 872 461,34 | 2 080 512,70 | 5 725 866,04 |
| местный бюджет | 44 567 520,00 | 1 764 624,00 | 1 960 693,00 | 48 292 837,00 |
| Отдельное мероприятие 3 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | всего | 37 391 192,00 | 39 213 850,79 | 43 570 947,03 | 120 175 989,82 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 33 684 948,00 | 35 576 765,45 | 39 529 741,33 | 108 791 454,78 |
| краевой бюджет | 1 772 892,00 | 1 872 461,34 | 2 080 512,70 | 5 725 866,04 |
| местный бюджет | 1 933 352,00 | 1 764 624,00 | 1 960 693,00 | 5 658 669,00 |
| Отдельное мероприятие 5 | Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк" | всего | 41 439 168,00 | 0,00 | 0,00 | 41 439 168,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 41 439 168,00 | 0,00 | 0,00 | 41 439 168,00 |
| Отдельное мероприятие 6 | Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 7 | Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту: "Спортивный бульвар, в границах от спортивного комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, вдоль ул. Парковая" | всего | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| Отдельное мероприятие 8 | Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту : "Толгут парк" | всего | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Отдельное мероприятие 9 | Расходы на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф. Тельманова