Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

01.08.2017 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Первый заместитель Главы

Администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнин

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Руководитель Управления градостроительства С.Н. Добролюбов

Ведущий специалист отдела общественных связей М.А. Тихолаз

Директор ООО СК “Енисей” А.М. Богородский

Участники долевого строительства: С.А.Крестников

 В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. В 1 – 3 подъездах выполнена заливка полов (кроме первых этажей) и закончен монтаж межкомнатных перегородок.

2. В 1 – 2 подъездах ведутся отделочные работы, начаты работы по монтажу систем водопровода и канализации.

3. В 4 подъезде выполнена бетонная стяжка полов мест общего пользования, установлен лифт.

4. Основные строительные работы сосредоточены на 1-4 подъездах для завершения первой очереди строительства.

**Решили:**

1. Очередное выездное совещание рабочей группы провести в первой декаде сентября.

2. Обязать Богородского А.М. обеспечить беспрепятственный доступ рабочей группы на строительную площадку в назначенное время.

3. Настоящий протокол направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Председательствующий С.Д. Проскурнин

Секретарь И.Д. Дементьева