Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

29.11.2017 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Первый заместитель Главы

администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнин

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Ведущий специалист отдела общественных связей А.Ю. Маркович

Оперуполномоченный ОЭБиПК ЗАТО г. Железногорск М.Н. Павлюченко

Директор ООО СК “Енисей” А.М. Богородский

Участники долевого строительства: С.А.Крестников

 А.А. Капелько

 М.А. Очиров

 В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. В 1 – 3 подъездах ведутся отделочные работы.

2. В 4 подъезде ведутся работы по монтажу межкомнатных перегородок и отделочные работы мест общего пользования.

3. Начаты работы по кирпичной кладке входных групп.

3. Завершаются работы по кирпичной кладке ограждающих конструкций 5 подъезда.

4. Ежедневно на объекте работают 35-40 человек.

Решили**:**

1. Очередное выездное совещание рабочей группы с составлением протокола провести в последней декаде декабря.

3. Настоящий протокол направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Председательствующий С.Д. Проскурнин

Секретарь И.Д. Дементьева