gerb_zhel

Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| 31.05.2024 г. Железногорск № 927 |

Об организации мест массового отдыха

населения в зонах рекреации на водоемах

ЗАТО Железногорск в 2024 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2016 № 7-24Р «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, для личных и бытовых нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест массового отдыха населения в зонах рекреации на водоемах ЗАТО Железногорск в 2024 году (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения в зонах рекреации на водоемах ЗАТО Железногорск в 2024 году (приложение № 2).

3. Отделу по управлению проектами и документационного, организационного обеспечения деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Р.И. Вычужанина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск Д.М. Чернятин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2024 № 927

ПЕРЕЧЕНЬ

мест массового отдыха населения в зонах рекреации на водоемах

ЗАТО Железногорск в 2024 году

1. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе «мкр. Заозерный».

2. Зона отдыха на озере пос. Подгорный.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от «31» мая 2024 № 927

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обустройству мест массового отдыха

населения в зонах рекреации на водоемах

ЗАТО Железногорск в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | | | Срок  исполнения, ответственное предприятие |
| Городской пляж на Кантатском водохранилище  в районе «мкр. Заозерный», зона отдыха на озере пос. Подгорный | | | | |
| 1.1 | | | Осуществлять контроль в соответствии с программой производственного контроля (контроль качества воды водоема и песка).  В случае несоответствия результатов исследований предусмотреть меры по их устранению | до 15.06.2024, в последующем  с 15.06.2024 до 31.08.2024  В части качества песка -  МБУ «Комбинат благоустройства»;  В части качества воды – УГХ Администрации  ЗАТО г.Железногорск» |
| 1.2 | | | Обследовать водолазами дно водного объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, очистить от водных растений, коряг, камней, стекла и пр. на территории городского пляжа на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный | до 15.06.2024  МКУ ««Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.3 | | | Направить в ГИМС МЧС России заявление – декларацию - «Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный». | до 15.05.2024  УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск;  МКУ ««Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск |
| 1.4 | | | Обозначить границы зону купания в водоеме буйками оранжевого цвета для обеспечения безопасности отдыхающих на воде на территории городского пляжа на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный | до 15.06.2024  МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.5 | | | Организовать посты спасения на воде с дежурством спасателей на территории городского пляжа на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный | до 15.06.2024, в последующем  с 15.06.2024 до 31.08.2024  МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.6 | | | Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка на территории городского пляжа на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный | до 15.06.2024  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.7 | | | Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже одного раза в неделю городского пляжа на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный | с 15.06.2024 до 31.08.2024  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.8 | | | Очищать зону рекреации и прилегающую зеленую зону от мусора, сухостоя на территории городского пляжа на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный | с 15.06.2024 до 31.08.2024  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.9 | | | Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы на территории городского пляжа на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный | до 15.06.2024  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.10 | | | Установить вкладыши в урны на территории городского пляжа на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный | до 15.06.2024  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.11 | | | Установить контейнеры для сбора и временного хранения мусора на территории городского пляжа на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный | до 15.06.2024  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.12 | | Организовать уборку рекреации и транспортирование мусора ежедневно на территории городского пляжа на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный | | с 15.06.2024 до 31.08.2024  МБУ«Комбинат благоустройства» |
| 1.13 | | Обеспечить обслуживающий персонал уборочным инвентарем и дезинфицирующими средствами для проведения дезинфекции в кабинках для переодевания на городском пляже на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный в соответствии с п. 42 СанПинН 2.1.3684-21 | | с 15.06.2024 до 31.08.2024  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.14 | | Обеспечить городской пляж на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный общественными туалетами (2 шт) в соответствии с п. 44 СанПинН 2.1.3684-21 | | до 15.06.2024  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.15 | | Обеспечить уборку и дезинфекцию общественных туалетов 1 раз в день в соответствии с п.39 СанПинН 2.1.3684-21 | | с 15.06.2024 до 31.08.2024  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.16 | | Оборудовать стенд с материалами по предупреждению несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха, сроками купального сезона и часами работы на территории городского пляжа на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный | | до 15.06.2024  МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.17 | | Обеспечить водоснабжение питьевой водой на территории городского пляжа на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный в соответствии с п. 2.6 ГОСТ 17.1.5.02-080 | | с 15.06.2024 до 31.08.2024  МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.18 | | Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме зоны отдыха на озере в п. Подгорный | | до 15.06.2024  МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск |
| 1.19 | | Установить режим работы городского пляжа на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный: с 11 до 20 ежедневно | | с 15.06.2024 до 31.08.2024  УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| 1.20 | | Установить период работы городского пляжа на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный: | | с 15.06.2024 до 31.08.2024  УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск |