

Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.07.2024 № 1191

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы» "

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирования современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы»":

1.1. В приложении №1 к постановлению строку 5 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | В реализации Программы подпрограммы не выделяются.  Отдельные мероприятия Программы:  1. Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды;  2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2026 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства;  3. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды;  4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства;  5. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;  6. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территорий;  7. Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы»;  8. Расходы на благоустройство общественной территории «Бульвар Андреева ул. Андреева на участке от ул. Школьная до ул. Кирова»;  9. Расходы на благоустройство улицы Ленина;  10. Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (благоустройство придомовой территории многоквартирных домов по ул.Ленина, д.38, ул.Ленина, д.38А, ул.Ленина, д.40, ул.Чапаева, д.8);  11. Расходы на благоустройство по проекту "Общественная территория Пляж (прилегающая к городскому озеру г.Железногорск, объединенная с западной частью парка им.С.М.Кирова)" |

».

1.2. В приложении № 1 к постановлению строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Финансирование программы составит  346 923 576,72 руб., в том числе за счет средств:  федерального бюджета –130 234 629,35 руб.,  краевого бюджета – 188 517 478,13 руб.,  местного бюджета – 28 171 469,24 руб., или в том числе по годам:  из федерального бюджета:  2024 г. —130 234 629,35 руб.,  2025 г. — 0,00 руб.,  2026 г. — 0,00 руб.,  из краевого бюджета:  2024 г. —184 356 452,73 руб.,  2025 г. — 2 080 512,70 руб.,  2026 г. — 2 080 512,70 руб.,  из местного бюджета:  2024 г. — 27 929 123, 24 руб.,  2025 г. — 121 173,00 руб.,  2026 г. — 121 173,00 руб. |

».

1.3. Приложение к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы» «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Абзац 83, 84, 85 раздела № 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы» изложить в новой редакции:

**«Мероприятие 5, 11** Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Расходы на благоустройство по проекту «Общественная территория Пляж (прилегающая к городскому озеру г.Железногорск, объединенная с западной частью парка им.С.М.Кирова)».

Протоколом заседания Федеральной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 13.07.2023 № 1пр городскому округу ЗАТО Железногорск присвоено 82,085 баллов на реализацию проекта: «Общественная территория Пляж (прилегающая к городскому озеру г. Железногорск, объединенная с западной частью парка им. С.М. Кирова)».

В связи с победой Администрации ЗАТО г. Железногорск во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды, на реализацию проекта из федерального бюджета выделена сумма в размере 98 705 504,70 руб., расходы за счет краевого бюджета составляют 997 025,30 руб., за счет средств местного бюджета составляют 16 693 964,00 руб.

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Отделу управления проектами и документационного, организационного обеспечения деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Р.И. Вычужанина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск Д.М. Чернятин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | |  | | Приложение № 1  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2024 № 1191  Приложение | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы» | | | | | | |  | |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| №п/п | Цели, задачи, показатели | | Единица измерения | Вес показателя | | Источник информации | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год |
| 1. | Цель программы: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании | | % | x | | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий | | 74,83 | | 69,82 | | 70,65 | 71,35 | | 72,04 |
|  | Целевой показатель 2: Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования по результатам инвентаризации 2021 года | | % | x | | Управление градостроительства, паспорт благоустройства общественных пространств | | 95,24 | | 96,6 | | 97,2 | 97,96 | | 98,64 |
|  | Целевой показатель 3: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО Железногорск | | % | x | | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды | | 20,13 | | 28,77 | | 30 | 30 | | 30 |
| 1.1. | Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество совещаний общественной комиссии по развитию городской среды | | ед. | 0,05 | | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды | | 37 | | 22 | | 8 | 8 | | 8 |
| 1.1.2. | Количество предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения проекта Программы | | ед. | 0,03 | | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды | | 0 | | 0 | | 3 | 1 | | 1 |
| 1.1.3. | Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО Железногорск | | ед. | 0,03 | | Отдел общественных связей | | 15215 | | 19883 | | 23352 | 23352 | | 23352 |
|  | Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2026 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2026 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства | | ед. | 0,02 | | Управление градостроительства | | 0 | | 2 | | 3 | | 1 | 1 |
|  | Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды; Мероприятие 7: Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы" Мероприятие 8: Расходы на благоустройство общественной территории "Бульвар Андреева ул. Андреева на участке от ул. Школьная до ул. Кирова" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Реализованные мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных территорий), не менее ед. накопительным итогом | | ед. | 0,5 | | Управление градостроительства | | 5 | | | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1.3.2. | Реализованные мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий), накопительным итогом | | ед. | 0,2 | | Управление городского хозяйства | | 189 | | | 194 | 205 | | 210 | 215 |
| 1.3.3. | Среднее значение индекса качества городской среды | | условные единицы | 0,1 | | Управление градостроительства | | 210 | | | 212 | 239 | | 239 | 239 |
|  | Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Количество мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства | | ед. | 0,01 | | Управление градостроительства | | 8 | | | 8 | 8 | | 8 | 8 |
|  | Мероприятие 5: Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  Мероприятие 11: Расходы на благоустройство по проекту "Общественная территория Пляж (прилегающая к городскому озеру г.Железногорск, объединенная с западной частью парка им.С.М.Кирова)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Благоустройство - «Общественной территории Пляж (территория прилегающая к городскому озеру г. Железногорск, объединенная с западной частью парка им. С.М. Кирова)» | | ед. | 0,02 | | Управление градостроительства | | 0 | | | 0 | 1 | | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 6:Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территорий; Мероприятие 9: Расходы на благоустройство улицы Ленина | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Благоустройство бульвара Ленина | | ед. | 0,01 | | Управление градостроительства | | 0 | | | 0 | 1 | | 0 | 0 |
| 1.6.2 | Благоустройство улицы Енисейская | | ед. | 0,01 | | Управление градостроительства | | 0 | | | 0 | 1 | | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 10: Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (благоустройство придомовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, д.38, ул. Ленина, д.38А, ул. Ленина, д.40, ул. Чапаева, д.8) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов по ул.Ленина, д.38, ул.Ленина, д.38А, ул.Ленина, д.40, ул.Чапаева, д.8 | | ед. | 0,02 | | Управление городского хозяйства | | 0 | | | 0 | 1 | | 0 | 0 |

И.о. руководителя УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск Ю.С. Масалов

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 2 | |
| к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск | | |
| от 02.07.2024 № 1191 | |
|  |  |
| Приложение № 1 | |
| к муниципальной программе «Формирование  современной городской среды на 2018-2026 годы» | | |

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КБК | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Общая сумма |
| КЦСР | КВСР | КФСР | КВР |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы" | 1800000000 |  |  |  | 342 520 205,32 | 2 201 685,70 | 2 201 685,70 | 346 923 576,72 |
| Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы" | 1800000130 |  |  |  | 421 215,40 | 0,00 | 0,00 | 421 215,40 |
| Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск | 1800000130 | 801 |  |  | 421 215,40 | 0,00 | 0,00 | 421 215,40 |
| Благоустройство | 1800000130 | 801 | 0503 |  | 421 215,40 | 0,00 | 0,00 | 421 215,40 |
| Иные бюджетные ассигнования | 1800000130 | 801 | 0503 | 800 | 421 215,40 | 0,00 | 0,00 | 421 215,40 |
| Резервные средства | 1800000130 | 801 | 0503 | 870 | 421 215,40 | 0,00 | 0,00 | 421 215,40 |
| Расходы на благоустройство по проекту "Общественная территория Пляж (прилегающая к городскому озеру г.Железногорск, объединенная с западной частью парка им.С.М.Кирова)" | 1800000140 |  |  |  | 15 343 964,00 | 0,00 | 0,00 | 15 343 964,00 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1800000140 | 009 |  |  | 15 343 964,00 | 0,00 | 0,00 | 15 343 964,00 |
| Благоустройство | 1800000140 | 009 | 0503 |  | 15 343 964,00 | 0,00 | 0,00 | 15 343 964,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1800000140 | 009 | 0503 | 600 | 15 343 964,00 | 0,00 | 0,00 | 15 343 964,00 |
| Субсидии автономным учреждениям | 1800000140 | 009 | 0503 | 620 | 15 343 964,00 | 0,00 | 0,00 | 15 343 964,00 |
| Расходы на благоустройство общественной территории "Бульвар Андреева ул.Андреева на участке от ул.Школьная до ул.Кирова" | 1800000150 |  |  |  | 3 903 875,90 | 0,00 | 0,00 | 3 903 875,90 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1800000150 | 009 |  |  | 3 903 875,90 | 0,00 | 0,00 | 3 903 875,90 |
| Благоустройство | 1800000150 | 009 | 0503 |  | 3 903 875,90 | 0,00 | 0,00 | 3 903 875,90 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1800000150 | 009 | 0503 | 200 | 3 903 875,90 | 0,00 | 0,00 | 3 903 875,90 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1800000150 | 009 | 0503 | 240 | 3 903 875,90 | 0,00 | 0,00 | 3 903 875,90 |
| Расходы на благоустройство улицы Ленина | 1800000160 |  |  |  | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1800000160 | 009 |  |  | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1800000160 | 009 | 0409 |  | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1800000160 | 009 | 0409 | 600 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Субсидии автономным учреждениям | 1800000160 | 009 | 0409 | 620 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (благоустройство придомовой территории многоквартирных домов по ул.Ленина, д.38, ул.Ленина, д.38А, ул.Ленина, д.40, ул.Чапаева, д.8) | 18000S6410 |  |  |  | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 18000S6410 | 009 |  |  | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| Благоустройство | 18000S6410 | 009 | 0503 |  | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 18000S6410 | 009 | 0503 | 800 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 18000S6410 | 009 | 0503 | 810 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 180F254240 |  |  |  | 101 052 530,00 | 0,00 | 0,00 | 101 052 530,00 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 180F254240 | 009 |  |  | 101 052 530,00 | 0,00 | 0,00 | 101 052 530,00 |
| Благоустройство | 180F254240 | 009 | 0503 |  | 101 052 530,00 | 0,00 | 0,00 | 101 052 530,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 180F254240 | 009 | 0503 | 600 | 101 052 530,00 | 0,00 | 0,00 | 101 052 530,00 |
| Субсидии автономным учреждениям | 180F254240 | 009 | 0503 | 620 | 101 052 530,00 | 0,00 | 0,00 | 101 052 530,00 |
| Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | 180F255550 |  |  |  | 35 149 243,08 | 2 201 685,70 | 2 201 685,70 | 39 552 614,48 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 180F255550 | 009 |  |  | 35 149 243,08 | 2 201 685,70 | 2 201 685,70 | 39 552 614,48 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 180F255550 | 009 | 0409 |  | 6 884 356,25 | 0,00 | 0,00 | 6 884 356,25 |
| Иные бюджетные ассигнования | 180F255550 | 009 | 0409 | 800 | 6 884 356,25 | 0,00 | 0,00 | 6 884 356,25 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 180F255550 | 009 | 0409 | 810 | 6 884 356,25 | 0,00 | 0,00 | 6 884 356,25 |
| Благоустройство | 180F255550 | 009 | 0503 |  | 28 264 886,83 | 2 201 685,70 | 2 201 685,70 | 32 668 258,23 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 180F255550 | 009 | 0503 | 200 | 22 740 631,34 | 1 541 179,99 | 1 541 179,99 | 25 822 991,32 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 180F255550 | 009 | 0503 | 240 | 22 740 631,34 | 1 541 179,99 | 1 541 179,99 | 25 822 991,32 |
| Иные бюджетные ассигнования | 180F255550 | 009 | 0503 | 800 | 5 524 255,49 | 660 505,71 | 660 505,71 | 6 845 266,91 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 180F255550 | 009 | 0503 | 810 | 5 524 255,49 | 660 505,71 | 660 505,71 | 6 845 266,91 |
| Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территорий | 180F278440 |  |  |  | 180 849 376,94 | 0,00 | 0,00 | 180 849 376,94 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 180F278440 | 009 |  |  | 180 849 376,94 | 0,00 | 0,00 | 180 849 376,94 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 180F278440 | 009 | 0409 |  | 135 170 883,56 | 0,00 | 0,00 | 135 170 883,56 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 180F278440 | 009 | 0409 | 200 | 135 170 883,56 | 0,00 | 0,00 | 135 170 883,56 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 180F278440 | 009 | 0409 | 240 | 135 170 883,56 | 0,00 | 0,00 | 135 170 883,56 |
| Благоустройство | 180F278440 | 009 | 0503 |  | 45 678 493,38 | 0,00 | 0,00 | 45 678 493,38 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 180F278440 | 009 | 0503 | 200 | 45 678 493,38 | 0,00 | 0,00 | 45 678 493,38 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 180F278440 | 009 | 0503 | 240 | 45 678 493,38 | 0,00 | 0,00 | 45 678 493,38 |

И.о. руководителя УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск Ю.С. Масалов

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 3 | |
| к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск | | |
| от 02.07.2024 № 1191 | |
|  |  |
| Приложение № 2 | |
| к муниципальной программе «Формирование  современной городской среды на 2018-2026 годы» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Уровень бюджетной системы / источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на период | |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы | всего | 342 520 205,32 | 2 201 685,70 | 2 201 685,70 | 346 923 576,72 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 130 234 629,35 | 0,00 | 0,00 | 130 234 629,35 | |
| краевой бюджет | 184 356 452,73 | 2 080 512,70 | 2 080 512,70 | 188 517 478,13 | |
| местный бюджет | 27 929 123,24 | 121 173,00 | 121 173,00 | 28 171 469,24 | |
| Отдельное мероприятие 3 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | всего | 35 149 243,08 | 2 201 685,70 | 2 201 685,70 | 39 552 614,48 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 31 529 124,65 | 0,00 | 0,00 | 31 529 124,65 | |
| краевой бюджет | 1 659 427,43 | 2 080 512,70 | 2 080 512,70 | 5 820 452,83 | |
| местный бюджет | 1 960 691,00 | 121 173,00 | 121 173,00 | 2 203 037,00 | |
| Отдельное мероприятие 5 | Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего | 101 052 530,00 | 0,00 | 0,00 | 101 052 530,00 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 98 705 504,70 | 0,00 | 0,00 | 98 705 504,70 | |
| краевой бюджет | 997 025,30 | 0,00 | 0,00 | 997 025,30 | |
| местный бюджет | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | |
| Отдельное мероприятие 6 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территорий | всего | 180 849 376,94 | 0,00 | 0,00 | 180 849 376,94 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| краевой бюджет | 179 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000 000,00 | |
| местный бюджет | 1 849 376,94 | 0,00 | 0,00 | 1 849 376,94 | |
| Отдельное мероприятие 7 | Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы" | всего | 421 215,40 | 0,00 | 0,00 | 421 215,40 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 421 215,40 | 0,00 | 0,00 | 421 215,40 | |
| Отдельное мероприятие 8 | Расходы на благоустройство общественной территории "Бульвар Андреева по ул. Андреева на участке от ул. Школьная до ул. Кирова" | всего | 3 903 875,90 | 0,00 | 0,00 | 3 903 875,90 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 3 903 875,90 | 0,00 | 0,00 | 3 903 875,90 | |
| Отдельное мероприятие 9 | Расходы на благоустройство улицы Ленина | всего | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| Отдельное мероприятие 10 | Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (благоустройство придомовой территории многоквартирных домов по ул.Ленина, д.38, ул.Ленина, д.38А, ул.Ленина, д.40, ул.Чапаева, д.8) | всего | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| краевой бюджет | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | |
| местный бюджет | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| Отдельное мероприятие 11 | Расходы на благоустройство по проекту "Общественная территория Пляж (прилегающая к городскому озеру г.Железногорск, объединенная с западной частью парка им.С.М.Кирова)" | всего | 15 343 964,00 | 0,00 | 0,00 | 15 343 964,00 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 15 343 964,00 | 0,00 | 0,00 | 15 343 964,00 | |

И.о. руководителя УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск Ю.С. Масалов