**Отчет**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный округ/ район Красноярского края | ЗАТО Железногорск |
| Поселение | — |
| Населенный пункт | пос. Додоново |
| Наименование инициативного проекта | Благоустройство детской игровой площадки в поселке Додоново |
| Описание проблемы, которую решил инициативный проект | Обустройство новой детской игровой площадки, которая должна обеспечить активную занятость детей дошкольного и школьного возраста, позволить оградить их от опасных и противоправных поступков, угрожающих здоровью, а так же помочь родителям обеспечить родительский контроль за детьми |
| Дата и номер протокола проведения итогового собрания по выбору инициативного проекта | 18.12.2023 б/н |
| Нормативно-правовой акт, являющийся основанием для реализации инициативного проекта и выделения иного межбюджетного трансферта | Постановление Правительства Красноярского края №314-п от 19.04.2023 «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2023 год» |
| Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 2 519 551,92 |
| Средства населения | 75 588,83 |
| Средства юридических лиц, ИП | 176 368,80 |
| Средства местного бюджета | 125 980,03 |
| Иной межбюджетный трансферт | 2 141 614,26 |
| Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (дата, номер, подрядчик/поставщик) | №0319300015224000051 от 05.11.2024 ООО «ТехноЭксперт24», №С222/2024 ООО «ГТС» |
| Дата завершения реализации проекта | 28.12.2024 |
| Краткое описание реализации инициативного проекта (выполненные работы по контракту, трудовое и имущественное участие населения и юридических лиц) | Выполнены работы по демонтажу старого игрового комплекса, дальнейшая эксплуатация которого не отвечает требованиям безопасности, планировке территории, установке оборудования: 2 игровых комплекса (от 3 до 7 лет и от 8 до 12лет), стойки для парковки велосипедов, песочницы, двухсекционных качелей, 3 диванов на ж/б ножках, 3 урн со вставками, стойки для велосипедов, ограждения площадки |

Подписи:

|  |  |
| --- | --- |
| Глава ЗАТО г. Железногорск | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Чернятин Дмитрий Михайлович/  (подпись) МП (Ф.И.О. полностью) |
| Председатель инициативной группы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Лазукова Елена Сергеевна/  (подпись) (Ф.И.О. полностью) |